FluffyDisdog

의뢰 시스템 구현 명세서

작성일: 2026-05-10  |  빌드: 부분 구현

# 1. 이번 빌드 구현 범위

| 항목 | 이번 빌드 | 추후 구현 |
| --- | --- | --- |
| 의뢰 성공 처리 | ✅ 항상 성공 (100%) |  |
| 실패 분기 및 화면 |  | ⏸ 추후 구현 |
| 대성공 분기 및 화면 |  | ⏸ 추후 구현 |
| 플랜별 비용 차별화 | ✅ Normal 5G / VIP 15G / VVIP 30G |  |
| 플랜별 보상 차별화 | ✅ Success_box_id 참조 |  |
| 보상 화면 | ✅ UICardPackResultPopup 재사용 |  |
| 방문당 성공률 누적 |  | ⏸ 추후 구현 |
| 투자 시 성공률 증가 |  | ⏸ 추후 구현 |
| 대성공 가중치 보상 |  | ⏸ RequestWeightData 활용 |
| TradersCompanion 유물 연동 |  | ⏸ 추후 구현 |

# 2. 구현 흐름

## 2-1. 의뢰 시작

- 플레이어가 Normal / VIP / VVIP 중 1개 선택

- RequestData에서 해당 Req_grade의 Cost 참조하여 골드 차감

- 이번 빌드에서는 항상 성공 처리 (Success_rate = 10000)

## 2-2. 보상 수령

- RequestData의 Success_box_id 참조

- BoxData에서 Pick_count 확인 (0 = 전부 지급)

- BoxItemData에서 해당 Box_id의 아이템 목록 순회

- Reward_type 6 (가챠) → GachaData에서 랜덤 추출 → UICardPackResultPopup 재사용

## 2-3. 추후 구현 예정

- 실패 분기: Fail_box_id 참조 → 실패 전용 보상 화면

- 대성공 분기: RequestWeightData 가중치 기반 보상 결정

- 방문당 / 투자 시 성공률 누적 로직

- TradersCompanion 유물 연동

# 3. 06~14 테이블 구현 현황

| 번호 | 테이블명 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | PackData | ✅ 완료 | Card_Show/Pick_Count 추가 |
| 07 | GachaData | ✅ 완료 | 의뢰 보상용 Gacha_Id 추가 필요 (10101, 10201, 10301) |
| 08 | ShopItemData | ✅ 완료 | 가격 관리 |
| 09 | ShopData | ✅ 완료 | map_key / slot_index / gacha_id |
| 10 | MapData | ⚠ 진행 중 | 2번 맵 이름 미입력 |
| 11 | RequestData | ⚠ 구현 필요 | RequestTable.cs 작성, ExcelManager 로드 추가 |
| 12 | RequestWeightData | ⏸ 이번 빌드 스킵 | 대성공 미구현으로 스킵, 데이터만 준비 |
| 13 | BoxData | ⚠ 구현 필요 | 테이블 로드 및 참조 로직 구현 필요 |
| 14 | BoxItemData | ⚠ 구현 필요 | 보상 지급 로직, Reward_type 6 → UICardPackResultPopup 연결 |

# 4. 수정 대상 파일

| 파일 | 수정 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| RequestTable.cs | RequestData / BoxData / BoxItemData 구조 작성 | 🔴 높음 |
| ExcelManager.cs | RequestData / BoxData / BoxItemData 로드 추가 | 🔴 높음 |
| RequestSystem.cs | 성공률 테이블 참조, 보상 box_id 기반으로 변경 | 🔴 높음 |
| UIStoreView.cs | 의뢰 비용 deg*5 → RequestData.Cost 참조로 수정 | 🔴 높음 |

# 5. Reward_Type 인덱스 정의

GachaData(07) / BoxItemData(14) 공통 사용

| index | 명칭 | Reward_Value | Reward_Count | 참조 테이블 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 골드 | Value | x | - |
| 2 | 카드 | Card_Key | count | 02.CardData |
| 3 | 유물 | Key | count | 03.RelicData |
| 4 | 팩 | Pack_Id | count | 06.PackData |
| 5 | (예약) | - | - | - |
| 6 | 가챠 | Gacha_Id | count | 07.GachaData |

※ index 5번은 오입력 방지를 위해 의도적으로 예약 상태로 비워둠

# 6. 변경 이력

| 날짜 | 작업자 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-10 | 기획팀 | 의뢰 시스템 구현 명세서 초안 작성 | 완료 |